附件2

3—5年上缴税金预计过千万元企业包靠一览表

| 序号 | 企业名称 | 基 本 情 况 | 2021年任务目标 | 主要负责人 | 包靠领导 | 镇街包靠责任人 | 包靠部门责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东米兰之窗系统门窗幕墙有限公司 | 公司占地348亩，固定资产3亿元，现有员工260人。拥有德国进口设备36台（套），年产铝包木门窗30万平方米。2020年实现营业收入1亿元、上缴税金440万元。 | 2021年计划投资1.5亿元，建设智能门窗生产线项目。 2021年实现营业收入2.5亿元，上缴税金1000万元。 | 马俊涛 13601396539 | 付廷国 | 孙中强 | 李富华 |
| 2 | 临朐县汇泉钼业有限公司（临朐恒辉新材料有限公司） | 公司占地14亩，固定资产2000万元，现有职工50人。拥有氧化铝粉生产线2条，年产能1500吨。2020年实现营业收入5501万元、上缴税金636万元。 | 恒辉新材料总投资3.5亿元，建设恒辉活性氧化铝项目，预计2月初投产，2021年实现营业收入2亿，上缴税金2000万元。 汇泉钼业2021年实现营业收入6000万元，上缴税金660万元。 | 程振义 13705361860 | 马瑛杰 | 赵兴勇 | 杨先凯 |
| 3 | 潍坊国一铝材有限公司 | 公司占地146亩，固定资产1.3亿元，现有职工300人。拥有挤压、氧化生产线18条，年产能5万吨。2020年实现营业收入1.6亿元、上缴税金731万元。 | 总投资1.2亿元，建设年产60万平方米高档铝合金门窗项目，2021年计划投资6200万元。 2021年实现营业收入2亿元，上缴税金800万元。 | 齐恩亮13806360523 | 黄芳 | 王成龙 | 张忠刚 |
| 4 | 山东中豪铝业集团有限公司 | 企业占地300亩，固定资产3亿元，现有员工500人。拥有铝型材挤压、氧化电泳、喷涂生产线25条，年产能3.5万吨。2020年实现营业收入3.2亿元、上缴税金685万元。 | 2021年计划投资15亿元，建设铝型材加工升级扩能项目。 2021年实现营业收入4亿元，上缴税金1000万元。 | 贾永涛 13806498166 | 李守成 | 王成龙 | 谭茂村 |
| 5 | 山一铝业集团有限公司 | 公司占地130亩，固定资产4739万元，现有员工480人。拥有铝型材挤压生产线16条，年产能5万吨。2020年实现营业收入4.4亿元、上缴税金664万元。 | 总投资16亿元，建设年产15万吨镁铝合金生产项目，2021年计划投资5亿元。 2021年实现营业收入5亿元，上缴税金750万元。 | 吴维叶13806364416 | 刘艳芳 | 刘兆鹏 | 沈汝虎 |
| 6 | 山东泰汇康门业有限公司 | 公司占地328亩，固定资产8000万元，现有员工420人。拥有防火门生产线9条，年产防火门60万樘。2020年实现营业收入1.4亿元、上缴税金624万元。 | 总投资1.5亿元，与美心集团合作，建设高端入户门项目，2021年计划投资1亿元。 2021年实现营业收入2亿元，上缴税金800万元。 | 窦玉忠13806360888 | 许佃永 | 宋健 | 黄建伟 |
| 7 | 山东永安胶业有限公司 | 公司占地100亩，固定资产1.2亿元，现有员工150人。拥有密封胶全自动生产线8 条，年产能10万吨。2020年实现营业收入2.2亿元、上缴税金699万元。 | 2021年实现营业收入2.6亿元，上缴税金730万元。 | 赵洪千 13806364295 | 李守成 | 张树磊 | 王明奋 |
| 8 | 山东新裕东铝业有限公司 | 公司占地200亩，固定资产4亿元，现有员工706人。拥有铝型材挤压、喷涂等生产线22条，年产能10万吨。2020年实现营业收入3.9亿元、上缴税金620万元。 | 2021年实现营业收入4.2亿元，上缴税金700万元。 | 窦连坛13615363777 | 孙宝春 | 孙凯 | 许美新 |
| 9 | 山东鸿明铝业有限公司 | 公司占地181亩，固定资产2.7亿元，现有员工420人。拥有铝型材挤压、喷涂生产线19条，年产能6万吨。2020年实现营业收入3亿元、上缴税金541万元。 | 总投资4000万元，建设年加工3万吨铝型材项目，2021年计划投资500万元。 2021年实现营业收入3.5亿元，上缴税金620万元。 | 曾 波 13792636666 | 黄芳 | 宋健 | 沈汝虎 |
| 10 | 潍坊金健钛设备有限公司 | 公司占地40亩，固定资产1356万元，现有员工110人。拥有钛设备设计研发生产线1条，年产能600台（套）。2020年实现营业收入1.3亿元、上缴税金574万元。 | 2021年实现营业收入1.6亿元，上缴税金600万元。 | 王永健13869634567 | 孙传坤 | 刘阳 | 李富华 |
| 11 | 山东伟盛铝业有限公司 | 公司占地270亩，固定资产8亿元，现有员工400人。拥有铝型材挤压生产线18条，年产能8万吨。2020年实现营业收入2.1亿元、上缴税金608万元。 | 2021年实现营业收入5亿元，上缴税金1000万元。 | 曾 伟 13964768888 | 孙启军 | 孙凯 | 谭茂村 |
| 12 | 临朐弘泰汽车配件有限公司 | 公司占地73.4亩，固定资产5800万元，现有员工166人。拥有主要设备32台、辅助设备41台，年产汽车内外饰件及方向盘600万件。2020年实现营业收入1.3亿元、上缴税金731万元。 | 总投资2.6亿元，建设年产1500万件注塑件及150万套发泡件（汽车内外饰件、方向盘及其它注塑件）项目，2021年计划投资1.5亿元。 2021年实现营业收入1.5亿元，上缴税金820万元。 | 吕科震15169665678 | 李飞雨 | 刘洪科 | 杨佃锁 |
| 13 | 山东祺月集团有限公司 | 公司占地240亩，固定资产2亿元，现有员工660人。年产各类童车300万辆、晾衣架800万件，垃圾桶50万件、医疗器械10万件。2020年实现营业收入 1.9亿元、上缴税金 814万元。 | 2021年计划投资8800万元，建设年产200万平方米聚氨酯复合板项目。 2021年实现营业收入 2.2亿元， 上缴税金1100万元。 | 赵洪斌18766893901 | 白雪峰 | 王晓雨 | 谭茂村 |
| 14 | 山东华实药业有限公司 | 公司占地150亩，固定资产1177万元，现有员工 50人。拥有自动化生产线4条，年产二氧化氯消毒剂1万吨。2020年实现营业收入5299万元、上缴税金610万元。 | 2021年计划投资1000万元，建设年产3000吨二氧化氯、醋氯酸已定消毒剂技术改造项目。 2021年实现营业收入 7000万元，上缴税金 810万元。 | 侯云秀 13181697588 | 于文瑞 | 张海宁 | 傅绍学 |
| 15 | 潍坊舜福源化工有限公司（山东东悦新材料科技股份有限公司） | 公司占地39亩，固定资产7000万元，现有员工55人。拥有对甲苯磺酸生产线、对甲苯磺酸钠生产线各一条，年产对甲苯磺酸5000吨，对甲苯磺酸钠800吨。2020年实现营业收入4139万元、上缴税金353万元。 | 东悦新材料2021年计划投资1000万元，建设30000吨/年特种高分子材料单体项目,预计3月底投产，可实现营业收入2.25亿元，上缴税金1100万元。 舜福源化工2021年实现营业收入4500万元，上缴税金380万元。 | 谭 宝 15666568999 | 付廷国 | 张树磊 | 张佃平 |
| 16 | 临朐县大地汽车零部件有限公司 | 公司占地69亩，固定资产5000万元，现有员工200人。拥有智能注塑机16台，机械手、机器人14台，先进的涂装流水线1条，年产汽车塑料零部件1000万套。2020年实现营业收入1.1亿元、上缴税金580万元。 | 总投资1.3亿元，建设年产30万套长玻纤以塑代钢塑料件项目，2021年计划投资8000万元。 2021年实现营业收入1.3亿元，上缴税金650万元。 | 张其海 13616466658 | 白文玉 | 张新建 | 王保利 |
| 17 | 山东东城铝业有限公司 | 公司占地215亩，固定资产2.4亿元，现有员工500人。拥有铝型材挤压、喷涂生产线15条，年产能3万吨。2020年实现营业收入2.9亿元、上缴税金576万元。 | 总投资2亿元，建设厂区扩建项目，2021年计划投资5000万元。 2021年实现营业收入3.2亿元，上缴税金700万元。 | 吴维孝13806360968 | 张伟 | 刘兆鹏 | 沈汝虎 |
| 18 | 山东博创重工股份有限公司 | 公司占地172亩，固定资产5018万元，现有员工150人。拥有车床、磨床等设备160台（套），年生产手机涂装生产线80条，装配式住宅生产线40条。2020年实现营业收入1.7亿元、上缴税金648万元。 | 总投资5600万元，建设智能立体车库生产项目，2021年计划投资4600万元。 2021年实现营业收入2.5亿元，上缴税金800万元。 | 马春玉 13853659899 | 谭甲 | 董树华 | 王明奋 |
| 19 | 山东辰泰重钢建设集团有限公司 | 公司占地100亩，固定资产1.2亿元，现有职工100人。拥有钢结构焊接生产线8条，年产能4万吨。2020年实现营业收入7057万元、上缴税金377万元。 | 2021年投资5000万元，建设年产7万吨重型钢结构项目。 2021年实现营业收入1亿元，上缴税金500万元。 | 高学良 13905362963 | 隋宝玲 | 尹丽丽 | 杨佃锁 |
| 20 | 山东飞度胶业科技股份有限公司 | 公司占地30亩，固定资产2652万元，现有职工102人。拥有全自动密封胶生产线6条，年产能2万吨。2020年实现营业收入9237万元、上缴税金709万元。 | 2021年实现营业收入1.5亿元，上缴税金1000万元。 | 丁大宏 13562690999 | 李平 | 张树磊 | 王玉军 |
| 21 | 山东能园新材料有限公司 | 项目规划用地120亩，总资产4.5亿元。2020年3月开工建设，建设2万吨/年医药级、电子级异氰脲酸三缩水甘油酯项目。 | 1号车间、2号车间主体完成，正在安装工程。3号车间研发楼二层施工。中控室主体完成，五金库、备品备件库、1号仓库、2号仓库安装墙板、屋面彩钢板。消防泵房基础拆模回填。该项目计划于2021年5月份达到试生产条件。2021年预计实现营业收入3亿元，上缴税金500万元。 | 周卫东15065761999 | 孙宝春 | 范文友 | 王明奋 |
| 22 | 山东精翔智能制造产业园集团有限公司 | 由潍坊精翔机电设备有限公司和圭亚那GUYANA R&SINVESTMENT INC公司共同投资，占地188亩，总建筑面积87800平方米，新购置轻钢龙骨生产线、镀铝锌板生产线、金属装饰保温一体板生产线纤维膨珠保温复合板生产线等先进生产设备300台（套）。 | 项目投资3亿元，2021年计划投资1.6亿元，新上年产25万吨镀铝锌镁板和铝薄板和年产30万吨冷轧薄板项目。 2021年实现营业收入3亿元， 上缴税金500万元。 | 王永13791637637 | 白雪峰 | 蒋发永 | 窦军华 |
| 23 | 中国平安财产保险股份有限公司临朐支公司 | 2020年,实现各类保费收入5569万元，同比增速8.6%。市场规模排名当地第二。2020年,我司上缴税款989万元，为临朐的经济发展和维护社会稳定做出了重要贡献。 | 2021年上缴税金1050万元 | 李健13791898679 | 倪若强 | 董树华 | 马光亮 |
| 24 | 中国建设银行股份有限公司临朐支行 | 1.扎实推进疫情防控。2.抓好信贷投放，力争信贷投放超4亿。3.继续减费让利，降低企业融资成本。4.线上、线下支持小微企业发展。5.不良化解，打好不良贷款攻坚战，实现不良额和不良率的双降。 | 2021年上缴税金1000万元 | 冯恩生15006608877 |  |  |  |
| 25 | 中国工商银行股份有限公司临朐支行 | 2020年全行本外币存款时点余额48.20亿元，较年初新增4.10亿元;日均余额44.36亿元，较上年日均减少1.73亿元。各项贷款余额34.74亿元，较年初增长4.70亿元，全年累计投放贷款13.56亿元。实现拨备前利润1.33亿元,实现中间业务收入0.28亿元。 | 2021年上缴税金1000万元 | 宫克强13583617777 |  |  |  |
| 26 | 潍坊银行股份有限公司临朐支行 | 截至2020年末，总存款余额40.61亿元，总贷款余额29.78亿元，上缴税金870万元。潍坊银行临朐支行自成立以来，立足当地经济、服务地方，以总行与县政府签订战略合作协议为契机，成立重点项目和企业融资对接领导小组，进行包靠对接，及时解决困难，加大对重点优质项目信贷投放支持力度，全力推进合作协议快速实施落地。 | 2021年上缴税金1100万元 | 张丽红13573622698 | 许佃永 | 董树华 | 马光亮 |
| 27 | 山东临朐聚丰村镇银行股份有限公司 | 各项存款总额192766.14万元，较年初增加35945.33万元；各项贷款余额129953万元，较年初增加22065.4万元；实现收入9632.50万元，较去年同期增加1499.81万元；实现净利润1036.04万元，较去年同期增加429.49万元。 | 2021年上缴税金600万元 | 范丙磊13505494111 | 王军 | 董树华 | 马光亮 |
| 28 | 山东潍坊百货集团股份有限公司临朐佳乐家购物中心 | 山东潍坊百货集团股份有限公司临朐佳乐家购物中心隶属于山东潍坊百货集团股份有限公司，于2013年9月6日开业。2020年主营业务收入1.6亿元。 | 2021年计划缴纳税金671万元 | 曹会强13605360164 | 沈明新 | 赵兴勇 | 张忠刚 |
| 29 | 银座集团临朐华兴商场有限公司 | 2013年9月与银座集团股份有限公司合作，成立银座集团临朐华兴商场有限公司，是一家以经营食品超市为主，百货零售为辅，以连锁超市为主要营销模式的商业零售企业。2020年实现销售3.4亿元。 | 2021年计划缴纳税金700万元 | 宗军13508965588 | 张惠玉 | 赵兴勇 | 张忠刚 |
| 30 | 临朐县全福元商业有限公司 | 临朐全福元商业有限公司于2012年11月24日开业运营，2020年销售收入2.26亿元，2019年完成销售2.32亿元。 | 2021年计划缴纳税金705万元 | 孟庆凯15966166330 | 高庆良 | 赵兴勇 | 张忠刚 |

临朐县人民政府办公室         　         2021年3月19日印发